# REQ-REG-001 — Реестр требований

Проект: Insurance Platform Подсистема: Payments Версия: 1.0 Статус: В работе Ответственный: Системный аналитик

## 1. Назначение

Реестр предназначен для централизованного учёта требований, отслеживания их статусов, приоритетов, источников и связей с другими артефактами.

## 2. Реестр требований

| ID | Тип | Название требования | Приоритет | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BRQ-001 | BR | Онлайн-оплата полисов | High | Согласовано |
| UR-001 | UR | Оплата полиса клиентом | High | Согласовано |
| UR-002 | UR | Просмотр статуса оплаты | Medium | Согласовано |
| FR-001 | FR | Создание платежа | High | В разработке |
| FR-002 | FR | Обработка webhook | High | В разработке |
| FR-003 | FR | Активация полиса | High | Согласовано |
| NFR-001 | NFR | P95 API не более 300 мс | High | Согласовано |
| NFR-002 | NFR | Идемпотентность webhook | High | Согласовано |

## 3. История изменений

| Версия | Дата | Изменение |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 13.10.2026 | Создан реестр требований |

# RTM-001 — Матрица трассировки требований

Проект: Insurance Platform Подсистема: Payments Версия: 1.0 Статус: В работе Ответственный: Системный аналитик

## 1. Назначение

Матрица трассировки требований (Requirements Traceability Matrix, RTM) предназначена для отслеживания связей между бизнес-требованиями, пользовательскими и системными требованиями, техническими заданиями, задачами разработки и тест-кейсами.

## 2. Матрица трассировки

| BR | UR / UC | FR / NFR | ТЗ | Jira | Test Case |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRQ-001 | UR-001 / UC-001 | FR-001 | TZ-001 | INS-101 | TC-001 |
| BRQ-001 | UR-001 / UC-001 | FR-002 | TZ-001 | INS-102 | TC-002 |
| BRQ-001 | UR-001 / UC-001 | FR-003 | TZ-001 | INS-103 | TC-003 |
| BRQ-001 | UR-002 / UC-002 | FR-004 | TZ-002 | INS-104 | TC-004 |
| BRQ-001 | UR-001 / UC-001 | NFR-001 | TZ-001 | INS-105 | PERF-001 |
| BRQ-001 | UR-001 / UC-001 | NFR-002 | TZ-001 | INS-102 | TC-005 |

## 3. Трассировка технических артефактов

| Требование | Бизнес-правила | API / Event | Диаграмма |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | BR-001, BR-002 | API-001 | SEQ-001 |
| FR-002 | BR-003 | API-002 | SEQ-002 |
| FR-003 | BR-004 | EVT-001 | SEQ-003 |
| FR-004 | — | API-003 | — |
| NFR-002 | — | API-002 | SEQ-002 |

## 4. Контроль покрытия требований

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Всего требований | 6 |
| Связаны с задачами Jira | 6 |
| Покрыты тест-кейсами | 6 |
| Без тестового покрытия | 0 |
| Покрытие тестами | 100% |

# CR-001 — Запрос на изменение (Change Request)

Проект: Insurance Platform Подсистема: Payments Тип документа: Change Request (CR) Версия: 1.0 Статус: На согласовании Инициатор: Product Owner Приоритет: High Дата: 13.10.2026

## 1. Описание изменения

Название: Добавление возможности повторной оплаты страхового полиса.

Текущее состояние (AS-IS):

При неуспешной оплате страхового полиса клиент не может повторно инициировать платёж без обращения к менеджеру.

Желаемое состояние (TO-BE):

Клиент должен иметь возможность повторно оплатить полис, если предыдущий платёж завершился ошибкой.

## 2. Причина изменения

Сокращение количества обращений в поддержку и повышение доли успешно оплаченных полисов.

## 3. Затрагиваемые требования и артефакты

| Артефакт | Изменение |
| --- | --- |
| SRS-003 | Актуализировать требования |
| UC-001 | Добавить альтернативный сценарий |
| FR-001 | Разрешить повторное создание платежа |
| BR-006 | Уточнить условия повторной оплаты |
| API-001 | Уточнить поведение при повторной попытке |
| SEQ-001 | Добавить сценарий повторной оплаты |
| TC-001 | Дополнить тестовые сценарии |

## 4. Анализ влияния (Impact Analysis)

| Область | Влияние |
| --- | --- |
| Backend | Изменение проверок создания платежа |
| Frontend | Добавление кнопки «Повторить оплату» |
| База данных | Изменение схемы не требуется |
| Интеграции | Используется существующий Payment Gateway |
| Тестирование | Добавить позитивные и негативные сценарии |

## 5. Оценка трудозатрат

| Работа | Оценка |
| --- | --- |
| Аналитика | 4 ч |
| Backend | 8 ч |
| Frontend | 4 ч |
| QA | 4 ч |
| Итого | 20 ч |

Оценка условная, подлежит уточнению командой.

## 6. Риски

- Создание нескольких активных платежей для одного полиса.

- Повторная обработка webhook.

- Конкурентные запросы на создание платежа.

Меры: идемпотентность, контроль статусов и проверка конкурентных операций.

## 7. Критерии приёмки

- AC-001: После неуспешной оплаты клиенту доступна кнопка «Повторить оплату».

- AC-002: Повторная попытка создаёт новую платёжную операцию.

- AC-003: Для уже оплаченного полиса повторная оплата запрещена.

- AC-004: Повторный webhook не приводит к повторной активации полиса.

## 8. Согласование

| Роль | Решение |
| --- | --- |
| Product Owner | На согласовании |
| Системный аналитик | Анализ выполнен |
| Tech Lead | Ожидает оценки |
| QA Lead | Ожидает согласования |

Итоговое решение: Ожидается.